FICHA DE AVANCE 04

Proyecto Capstone  Trazabilidad y planificación de la versión 1.0

| Equipo | Puccio Medina Antonino / Gómez Tiare / Zavala Alonso | Sección | 003D |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | Tennant SaaS (provisional) | Semana e iteración | Semana 10 — Iteración 04 |
| Fecha | 14 de octubre de 2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

# Propósito de la ficha

Trazar las funcionalidades comprometidas para la versión 1.0, determinar el porcentaje real de avance alcanzado y distribuir el trabajo pendiente en las ocho semanas restantes. Cada estado deberá estar respaldado por evidencia verificable del sistema.

# 1  Meta de la iteración

Porcentaje de avance que el equipo estima antes de realizar la trazabilidad:

75 % — módulos principales de Sprints 1–4 más adelanto QR/EmailJS completados

Meta de avance que se espera alcanzar al finalizar esta iteración:

80 % — cerrar Sprint 5 y consolidar trazabilidad de funcionalidades

Principal brecha que podría impedir completar la versión 1.0:

Completar la integración full-stack del Sprint 5 y asegurar que todos los webhooks operen sin errores en producción antes del Sprint 6 de QA

# 2  Foco de esta semana  Trazabilidad y porcentaje real

El equipo deberá volver a identificar todas las funcionalidades de la versión 1.0 y contrastarlas con lo desarrollado en las iteraciones anteriores. No basta con declarar una funcionalidad como terminada: debe existir evidencia de que funciona y cumple su propósito.

| Estado | Cumplimiento reconocido | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Terminada y comprobada | 100 % de su peso | Funciona y existe evidencia |
| Funciona parcialmente | 50 % de su peso | Entrega parte del resultado esperado |
| Iniciada no funcional | 25 % de su peso | Existe desarrollo sin flujo comprobable |
| No iniciada | 0 % de su peso | No existe evidencia funcional |

Cálculo: avance reconocido = peso de la funcionalidad × nivel de cumplimiento. La suma de los pesos de todas las funcionalidades debe ser 100 %.

# 3  Inventario y trazabilidad de funcionalidades

| Funcionalidad o módulo | Origen | Peso | Estado | Avance reconocido | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autenticación por RUT (Login con Supabase Auth) | Sprint 1 | 12 % | ☑ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 12 % | Login funcional en producción — sesiones aisladas por rol (socio/directiva) |
| Base de datos PostgreSQL + RLS (socios, asambleas, tickets, beneficios) | Sprint 2 | 15 % | ☑ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 15 % | Supabase Cloud con políticas RLS activas y esquema relacional verificado |
| Motor IA RAG (chat sobre Contrato Colectivo) | Sprint 3 | 15 % | ☑ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 15 % | Chat operativo con búsqueda vectorial y cita textual de artículos del contrato |
| Frontend Next.js + Tailwind (vistas socio, directiva, admin, mesa de ayuda) | Sprint 4 | 15 % | ☑ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 15 % | Vistas desplegadas en Vercel con diseño responsivo verificado en móvil y escritorio |
| Módulo QR dinámico + validación de quórum en vivo | Sprint 4-5 (adelantado) | 13 % | ☑ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 13 % | Credencial QR por socio, escaneo web funcional y cálculo legal de quórum en tiempo real |
| Notificaciones automáticas EmailJS | Sprint 4-5 (adelantado) | 8 % | ☑ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 8 % | Correos transaccionales verificados en flujo login y asistencia QR |
| Panel SuperAdmin (gestión y bloqueo de usuarios) | Sprint 4 | 7 % | ☑ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 7 % | Panel /superadmin en Vercel con revocación de credenciales y activación de políticas RLS |
| Integración full-stack, webhooks y refactorización | Sprint 5 | 10 % | ☐ 100 ☑ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 5 % | Rama en curso en GitHub — webhooks parcialmente configurados (semanas 10-12) |
| QA, pruebas cross-device y pase a producción final | Sprint 6 / Fase 3 | 5 % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☑ 0 | 0 % | No iniciado — planificado semanas 12-15 según Carta Gantt |

# 4  Resumen del avance hacia la versión 1.0

| Indicador | Cantidad | Peso total | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcionalidades terminadas y comprobadas | 7 | 85 % | Sprints 1–4 + QR/EmailJS adelantado completados |
| Funcionalidades parciales o iniciadas | 1 | 5 % | Sprint 5 en curso — webhooks parcialmente integrados |
| Funcionalidades no iniciadas | 1 | 0 % | Sprint 6 / Fase 3 — QA y pase a producción final pendiente |
| Avance total reconocido |  | 90 % de 100 % | Estimación inicial 75 %; superada por adelanto QR/EmailJS |

Diferencia entre la estimación inicial y el avance calculado: +15 % — el equipo superó su estimación inicial de 75 %, alcanzando un 90 % real

¿El alcance actual puede completarse en ocho semanas?  ☑ Sí  ☐ Sí con ajustes  ☐ No

# 5  Plan de trabajo para las ocho semanas restantes

Cada semana debe cerrar con un incremento demostrable. Las últimas semanas deben reservar tiempo para integración, pruebas, correcciones y validación de la versión 1.0.

| Semana | Funcionalidad o incremento | Responsable | Resultado comprobable | Avance acumulado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autenticación RUT + base de datos PostgreSQL/RLS | Alonso Zavala | Login operativo con sesiones por rol; esquema Supabase verificado | 92 % |
| 2 | Motor IA RAG — chat sobre Contrato Colectivo | Alonso Zavala | Chat funcional con búsqueda vectorial y cita de artículos | 93 % |
| 3 | Frontend Next.js + Tailwind (todas las vistas) | Antonino Puccio | Vistas desplegadas en Vercel, diseño responsivo confirmado | 94 % |
| 4 | Panel SuperAdmin — gestión y bloqueo de usuarios | Alonso Zavala | Panel /superadmin activo en producción con políticas RLS | 95 % |
| 5 | Módulo QR dinámico + validación de quórum | Antonino Puccio | Credencial QR, escaneo web y cálculo de quórum en tiempo real | 96 % |
| 6 | Notificaciones automáticas EmailJS | Tiare Gómez | Correos transaccionales verificados en login y asistencia QR | 97 % |
| 7 | Integración full-stack y webhooks | Alonso Zavala | Rama activa en GitHub; webhooks parcialmente configurados | 98 % |
| 8 | QA, pruebas cross-device y documentación final | Tiare Gómez | Planificado semanas 12–15; criterios definidos en Carta Gantt | 100 % |

# 6  Distribución recomendada del cierre

| Periodo | Foco | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Semanas 1 a 4 | Completar funcionalidades prioritarias | Incrementos funcionales |
| Semanas 5 y 6 | Integración y pruebas funcionales | Versión integrada |
| Semana 7 | Corrección de errores y ajustes | Versión candidata |
| Semana 8 | Validación final y cierre | Versión 1.0 |

# 7  Revisión de viabilidad

| Aspecto | Conclusión o evidencia | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Alcance definido para la versión 1.0 | Alcance definido: 9 funcionalidades cubiertas por los 4 sprints completados más adelantos QR/EmailJS. | ☑ Viable ☐ Ajustar ☐ No viable |
| Capacidad del equipo para ocho semanas | Equipo de 3 integrantes completó sprints 1–4 en semanas 1–9; capacidad demostrada. | ☑ Viable ☐ Ajustar ☐ No viable |
| Dependencias técnicas o externas | Supabase Cloud + Vercel operativos; dependencia con EmailJS estable. | ☑ Controladas ☐ En riesgo |
| Tiempo reservado para pruebas | Sprint 6 / Fase 3 reserva semanas 12–15 para QA y pruebas cross-device. | ☑ Suficiente ☐ Insuficiente |
| Funcionalidades que deben postergarse | Sprint 6 (QA) y Hito Final postergan — se mantienen en planificación. | ☑ Identificadas ☐ Pendientes |

# 8  Bloqueos riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la versión 1.0 | Decisión o acción | Responsable y fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Integración de webhooks Supabase | Retraso en Sprint 5; puede afectar flujos de notificación | Completar configuración en semanas 10–12 con prioridad alta | Alonso Zavala — 14/10/2026 |
| QA y pruebas cross-device no iniciadas | Riesgo de detectar errores tardíos en Fase 3 | Iniciar plan de pruebas al cerrar Sprint 5 (semana 12) | Antonino Puccio — semana 12 |
| Documentación final y entregables Fase 3 | Retraso potencial en Hito Final | Tiare Gómez inicia borrador de documentación en paralelo | Tiare Gómez — semana 13 |

# 9  Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | 14/10/2026 | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Completar integración full-stack y webhooks del Sprint 5 | Alonso Zavala | 25/10/2026 | Webhooks funcionales y flujo end-to-end verificado en staging |
| Iniciar plan de pruebas QA cross-device para Sprint 6 | Antonino Puccio / Tiare Gómez | 25/10/2026 | Plan de pruebas documentado y primeras ejecuciones registradas |

Avance real calculado de la versión 1.0: 90 %

Estado general de la planificación:  ☑ Viable  ☐ Viable con ajustes  ☐ Requiere redefinir alcance

Validación:  Representante del equipo  Antonino Puccio    Docente guía  Reginaldo Salinas Bruna