Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | En esta sección deberás realizar un resumen de los avances que has realizado en tu proyecto APT. Relata brevemente qué actividades del proyecto has llevado a cabo y qué objetivos específicos has cumplido hasta el minuto y de qué manera. En caso que hayas realizado ajustes a los objetivos o metodología, debes incluir dichos apartados nuevamente en este informe, señalando cuáles son dichos ajustes. A la fecha (Semana 10), el proyecto presenta un avance superior al cronograma inicial, habiendo completado con éxito la totalidad de las actividades de desarrollo clave correspondientes a las Fases 1 y 2 |
| --- | --- |
| Objetivos | Opcional en caso de ajuste No ha sido necesario redefinir ni eliminar objetivos específicos originales, dado que la totalidad de los alcances pactados se encuentran cubiertos e implementados operativamente. |
| Metodología | Opcional en caso de ajuste Se mantuvo la metodología ágil Scrum adaptada a 6 Sprints de trabajo de 2 a 3 semanas. La sincronización continua mediante CI/CD (GitHub sincronizado con despliegue automático en Vercel) |
| Evidencias de avance | Describe la(s) evidencia(s) que presentarás en este informe de avance y justifica de qué manera esta(s) evidencia(s) permite(n) dar cuenta del desarrollo del proyecto. En caso de ser pertinente explica cómo resguardaste la calidad de tu Proyecto APT a partir de aspectos propios de tu disciplina (correcta aplicación de metodologías, actividades, herramientas, recursos propios, etc.). En este apartado adjuntar la(s) evidencia(s) seleccionada(s) para ser evaluada por el docente. Las evidencias seleccionadas para dar cuenta del desarrollo real y riguroso del proyecto son: - Plataforma web 100% operativa y desplegada en producción: URL pública accesible en https://sindicato-py-c.vercel.app/, demostrando el ciclo completo exigido de Ingreso -> Procesamiento -> Salida de Datos. - Repositorio oficial de código fuente en GitHub: Registro de control de versiones con historial de commits continuos, ramas colaborativas y configuración de variables de entorno seguras. - Base de Datos Cloud en Supabase con políticas RLS: Esquema relacional con tablas operativas (usuarios, socios, asambleas, asistencias, tickets, beneficios, actas). - Diagrama UML de Casos de Uso: Diagrama que respalda la interacción de los 4 actores del sistema (Socio, Directiva, Motor IA RAG y Servicio EmailJS). - Carta Gantt Oficial: Planificación temporal de 16 semanas académicas que valida el cumplimiento estricto y adelantado de las actividades. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo del proyecto APT. Requisitos y ERD, DevOps/CI-CD, Bases de Datos Cloud, Inteligencia Artificial RAG, Frontend UI/UX, Servicios Web y Periféricos (QR/EmailJS), Integración de Sistemas, QA y Pruebas, Gestión Documental y Examen Profesional. | Nombra las actividades que se necesitan para desarrollar el proyecto APT. Sprint 1 (ERD), Setup CI/CD, Sprint 2 (Supabase/RLS), Sprint 3 (IA RAG), Sprint 4 (Frontend), Módulo QR/EmailJS, Hito Nota 2 (Demo), Sprint 5 (Integración), Sprint 6 (QA), Pase a Producción e Hito Final. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. Hardware: PC de desarrollo, celulares, proyector. Software: Next.js, React, Tailwind CSS, Node.js, VS Code. Cloud & APIs: Supabase (PostgreSQL, Auth, RLS), Vercel, QR API, EmailJS API. Diseño: Oracle Data Modeler, Canva/Docs. | Señala la duración de cada actividad. Sprints de 2 a 4 semanas distribuidos a lo largo del calendario de 16 semanas; Hito Nota 2 (1 semana, Sem 10); Hito Final (2 semanas, Sem 15-16). | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de cada actividad. Alonso Zavala: Backend, Supabase, RLS y motor IA/RAG. Antonino Puccio: Frontend Next.js y QA. Tiare Gómez: UI/UX, vistas de usuario y documentación. Equipo Completo: Integración Full-Stack y defensas evaluativas presenciales | Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas. Factores facilitadores: Uso de Next.js y Supabase (aceleró autenticación y backend). Despliegue continuo automatizado con GitHub y Vercel. Factores dificultadores:Compatibilidad de la cámara del lector QR en distintos celulares. Embeddings para el chat IA. | Describe el estado de avance de cada actividad. Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada Completado: Sprint 1, Setup CI/CD, Sprint 2, Sprint 3, Sprint 4, Módulo QR & EmailJS. En curso: Hito Nota 2 y Sprint 5. No iniciado: Sprint 6 (QA), Hito Final (calendarizados para Fase 3). Con retraso: Ninguna actividad. Ajustada: Módulo QR & EmailJS (adelantada en cronograma) | Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado. No se recortaron alcances ni objetivos. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. - Factores facilitadores: - Stack moderno y desacoplado (Next.js + Supabase + Vercel): Aceleró la autenticación por RUT, APIs y base de datos sin configurar servidores. - Pipeline CI/CD automatizado: GitHub sincronizado con Vercel permitió integración continua y pruebas inmediatas en producción. - Roles complementarios: División eficiente entre Alonso (Backend/IA/RLS), Antonino (Frontend/QR/QA) y Tiare (UI/UX/Manual). - Factores dificultadores y acciones de solución: - Curva técnica en embeddings y precisión del Chat IA (RAG): Acción tomada: Se ajustó la fragmentación (chunking) del PDF del contrato y se configuró un prompt de sistema estricto que exige citar artículos jurídicos textuales, eliminando alucinaciones. - Políticas de seguridad RLS en Supabase: Acción tomada: Se implementaron y validaron scripts de pruebas unitarias para asegurar el aislamiento de datos entre socios y directiva.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. - Actividades eliminadas: Ninguna. No se recortaron alcances ni objetivos originales. - Actividades ajustadas: EmailJS (Adelantada): Se adelantó su desarrollo e integración para tener operativo el flujo completo (Ingreso -> Proceso -> Salida de Datos). - Justificación: Gracias al rendimiento del stack tecnológico y al trabajo cohesionado del equipo, la planificación se cumplió antes de lo previsto, permitiendo robustecer la solución sin suprimir funciones.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. - Actividades no iniciadas: - Sprint 6: Pruebas QA, cross-device y estrés de concurrencia (Semanas 12 a 14). - Manual de Usuario en PDF (Semanas 13 a 15). - Hito Final: Memoria técnica y defensa de titulación (Semanas 15 y 16). - Estado de cumplimiento: Ninguna actividad está retrasada. Todas corresponden a la Fase 3 del calendario oficial de 16 semanas e iniciarán en sus fechas programadas. - Estrategias para avanzar y asegurar cumplimiento: - Al tener el software prácticamente terminado en la Semana 10, se encuentra listo para realizar pruebas de estrés y concurrencia exhaustivas en el Sprint 6. - Se redactará de forma anticipada el manual de usuario con capturas reales de la web ya desplegada en Vercel. - Se programarán simulaciones cronometradas de la exposición oral entre los integrantes para asegurar una defensa de título coordinada.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.