|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Lo que más me ayudó a avanzar rápido fue el despliegue automático de Next.js en Vercel con cada push. Por otro lado, lo más complicado fue intentar agregar nuevas tablas en Supabase para sumar funciones desde el frontend; todas las pruebas fallaron por bloqueos de permisos RLS y choques con el esquema actual del equipo, así que preferí descartarlo y enfocarme en sacar adelante las tareas principales.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Al ver que las pruebas en Supabase fallaban, preferí no perder más tiempo ahí y enfocarme de lleno en el frontend, donde me manejo con más seguridad. Para no frenar el avance de la sección de planes de pago, armé la vista usando datos estáticos mientras coordinaba los requerimientos del backend. Ahora, para la Fase 3, mi plan es dejar lista esa conexión con datos reales y sumarme a las pruebas QA de todo el sistema

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? El balance es bastante positivo. Lo que más rescato es haber dejado funcionando en producción el panel Super Admin y el formulario de sindicatos, sobre todo porque no estaban contemplados al inicio y le suman bastante valor al proyecto. También me enfoqué en que las interfaces que toqué mantuvieran una línea visual consistente. Como punto a mejorar, me gustaría soltarme más con Supabase para no depender tanto del backend y ganar autonomía en la siguiente fase. Por último, me jugó en contra no ir documentando el paso a paso en el momento; al final, reconstruir lo que hice para redactar las entregas siempre termina quitando más tiempo del necesario.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Todavía tengo dudas sobre cómo nos vamos a organizar para la defensa oral: no sé bien cuánto tiempo me tocará exponer ni qué partes del sistema debería mostrar en vivo. Al docente le consultaría qué tanto detalle técnico espera en la memoria final, si prefiere que entremos a fondo en el código y la arquitectura o si basta con un enfoque funcional y de flujos de usuario. A mis compañeros les preguntaría qué pantallas o componentes del frontend encuentran poco claros o consideran que deberíamos pulir antes de presentar.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No veo necesario redistribuir tareas porque la dinámica funcionó bien y los roles estuvieron claros: backend y Supabase por un lado, UI/UX con documentación por otro, y en mi caso frontend junto con QA. Para la Fase 3 mis responsabilidades serán cerrar la integración real del login con los planes de pago, colaborar en las pruebas QA de todo el sistema y apoyar con el armado visual de las diapositivas para la defensa.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en grupo fue muy bueno. Tener roles diferenciados desde el principio evitó duplicidades y cada uno avanzó en su área sin bloquearse. Cuando hubo problemas, especialmente para coordinar frontend y backend, la comunicación fue fluida. Lo que más destaco es el compromiso de llegar a la Semana 10 con todo funcionando en producción, eso requirió esfuerzo real de los tres. Para mejorar, creo que nos vendría bien ensayar la presentación con cronómetro y tener algunas sincronizaciones cortas en las semanas finales para no acumular trabajo de redacción al final.