|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? - Cumplimiento de tiempos: Sí, cumplimos e incluso adelantamos actividades. Para la Semana 10 tenemos completados los Sprints 1 al 4 y el módulo QR/EmailJS, estando el sistema desplegado en producción en Vercel y listo para la demo en vivo - Factores facilitadores: - Uso de Next.js y Supabase (aceleró autenticación y backend). - Despliegue continuo automatizado con GitHub y Vercel. - Factores dificultadores: - Compatibilidad de la cámara del lector QR en distintos celulares. - Embeddings para el chat IA.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? - Acciones implementadas: - Pruebas controladas de políticas RLS para garantizar la separación de datos entre Socios y Directiva. - Calibración de fragmentación (chunking) y prompts en el Asistente IA para obligarlo a citar artículos reales y evitar alucinaciones. - Plan a futuro: - Pruebas de carga y estrés para simular registros masivos de asistencia simultánea.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? - Evaluación: Muy satisfactoria. Pasamos de un prototipo académico a una aplicación real en producción. - Aspectos destacados: - Arquitectura Full-Stack segura (Next.js + Supabase con RLS + EmailJS + IA RAG). - Usabilidad intuitiva y diferenciada según el rol (Socio vs Directiva). - Llegar a la Semana 10 con la plataforma 100% transaccional y pública. - Oportunidades de mejora: - Implementar más pruebas automatizadas (tests de estrés y rendimiento). - Mantener un registro más continuo de decisiones técnicas para el informe final.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? - Inquietud: - Cómo estructurar el tiempo exacto de la defensa final: saber cuánto tiempo dedicar a mostrar la página funcionando en vivo versus la explicación teórica en diapositivas. - Preguntas para el docente: - Para la entrega de la Fase 3, ¿qué formato o estructura mínima exige la comisión para la documentación final? - Pregunta para los pares: - Al probar la página web desde sus celulares, ¿les pareció fácil entender cómo sacar la credencial y ver los beneficios, o encontraron alguna parte confusa?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? - Redistribución: No es necesaria. Los roles actuales han sido muy eficientes: - Alonso Zavala: Backend, Supabase, RLS y motor IA/RAG. - Antonino Puccio: Frontend Next.js y QA. - Tiare Gómez: UI/UX, vistas de usuario y documentación. - Nuevas tareas para la Fase 3: - Matriz formal de pruebas QA y concurrencia (Antonino con apoyo de Alonso). - Redacción y diseño del Manual de Usuario Final (Tiare). - Preparación de diapositivas y guion de defensa oral (Equipo completo).

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? - Evaluación: Sobresaliente. Trabajo responsable y con metas claras. - Aspectos positivos: - Perfiles complementarios que evitaron duplicidad de trabajo. - Rápida resolución de problemas mediante trabajo conjunto. - Alto compromiso al llevar la solución a producción real antes de los plazos. - Aspectos a mejorar: - Ensayar con cronómetro la presentación oral para coordinar turnos fluidos. - Sincronizaciones breves de 15 minutos en las semanas finales para evitar sobrecarga en la redacción de la memoria.